## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » апреля 2023 г.

с. Мухоршибирь                              №  201

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»

В соответствии с Постановлением администрации  муниципального образования  «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район»,

постановляю:

- Внести в Муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования  «Мухоршибирский район» от 22.10.2014 №686, следующие изменения:

  - Раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

тыс. руб.

| Объем бюджетных ассигнований Программы | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 61266,49 | 30543,42 | 26045,45 | 909,62 | 3768,0 |
|  | 2016 | 166117,50 | 114447,27 | 34069,04 | 15566,19 | 2035,0 |
|  | 2017 | 38221,85 | 0 | 29482,40 | 1752,01 | 6987,44 |
|  | 2018 | 19707,843 | 0 | 8824,4 | 1361,543 | 9521,9 |
|  | 2019 | 18605,03 | 0 | 8761,85 | 979,68 | 8863,5 |
|  | 2020 | 69651,89 | 0 | 10450,87 | 8517,72 | 50683,3 |
|  | 2021 | 100819,95 | 42091,30 | 34605,50 | 2268,55 | 21854,60 |
|  | 2022 | 25244,953 | 0 | 10496,445 | 1351,28 | 13397,228 |
|  | 2023 | *61330,106 | *0 | *39666,418 | *8826,288 | *12837,40 |
|  | 2024 | *18660,2 | *0 | *9000,0 | *5140,2 | *4520,0 |
|  | 2025 | *18660,2 | *0 | *9000,0 | *5140,2 | *4520,0 |
|  | Итого | *598286,012 | *187081,99 | *220402,373 | *51813,281 | *138988,368 |

1.2. Раздел 4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Перечень подпрограмм муниципальной Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Мухоршибирский район» раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

тыс. руб.

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы <*> | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 4078,0 | 0 | 0 | 310,0 | 3768,0 |
|  | 2016 | 5629,0 | 0 | 2756,96 | 837,04 | 2035,0 |
|  | 2017 | 19807,58 | 0 | 11759,93 | 1060,21 | 6987,44 |
|  | 2018 | 19707,843 | 0 | 8824,4 | 1361,543 | 9521,9 |
|  | 2019 | 18605,03 | 0 | 8761,85 | 979,68 | 8863,5 |
|  | 2020 | 69651,89 | 0 | 10450,87 | 8517,72 | 50683,3 |
|  | 2021 | 100819,95 | 42091,30 | 34605,50 | 2268,55 | 21854,60 |
|  | 2022 | 25244,953 | 0 | 10496,445 | 1351,28 | 13397,228 |
|  | 2023 | *61330,106 | *0 | *39666,418 | *8826,288 | *12837,40 |
|  | 2024 | *18660,2 | *0 | *9000,0 | *5140,2 | *4520,0 |
|  | 2025 | *18660,2 | *0 | *9000,0 | *5140,2 | *4520,0 |

1.6. Раздел 4 «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению

1.7. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.8. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» О.П. Кожевина.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»           			                          В.Н.Молчанов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «6 » апреля 2023г. № 201

Раздел  IV. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Вес показателя | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Общие показатели программы |
| Цель программы: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения |
| Задача №1: Повышение сейсмической устойчивости объектов |
| 1 | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций, % к общему числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления | 100 | > | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача №2: Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
| 2 | Удельный вес ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда | 5,8 | < | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Задача №3: Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности Задача №4: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |
| 3 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % | 65 | < | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 |
| Задача №5: Обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом количестве |
| 4 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, % | 66 | > | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 53,8 | 55,6 | 58,7 | 60,0 | 63,0 | 66 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «6» апреля 2023г. № 201

Раздел VI. Перечень подпрограмм муниципальной программы

| № пп | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2015г факт | 2016г факт | 2017г факт | 2018г факт | 2019г факт | 2020г Факт | 2021 факт | 2022г факт | 2023г | 2024г план | 2025г.план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Утверждено в бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие строительного комплекса и обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | Задача № 1,2 индикатор 1,2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2016г | 2017г | Всего | 57188,49 | 160488,5 | 18414,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 30543,42 | 114447,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 26045,45 | 31312,08 | 17722,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 599,62 | 14729,15 | 691,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» | Задача № 3,4,5 индикатор 3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, предпри ятия ЖКХ, ООО, УК, ПО | 2016г | 2024г | Всего | 4078,0 | 5629,0 | 19807,58 | 19707,843 | 18605,03 | 69651,89 | 100819,95 | 25244,953 | 61330,106 | 14656,122 | 18660,2 | 18660,2 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 2756,96 | 11759,93 | 8824,4 | 8761,85 | 10450,87 | 34605,50 | 10493,445 | 39666,418 | 13603,613 | 9000 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 310,0 | 837,04 | 1060,21 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 3768,0 | 2035,0 | 6987,44 | 9521,9 | 8863,5 | 50683,3 | 21854,6 | 13397,228 | 12837,40 | 0 | 4520 | 4520 |
| Итого: | 61266,49 | 166117,50 | 38221,85 | 19707,843 | 18605,03 | 69651,89 | 100819,95 | 25244,953 | 61330,106 | 14656,122 | 18660,2 | 18660,2 |
| Местный бюджет: | 909,62 | 15566,19 | 1752,01 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |
| Республиканский бюджет: | 26045,45 | 34069,04 | 29482,40 | 8824,4 | 8761,85 | 10450,87 | 34605,50 | 10493,445 | 39666,418 | 13603,613 | 9000 | 9000 |
| Федеральный бюджет: | 30543,42 | 114447,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники: | 3768,0 | 2035,0 | 6987,44 | 9521,9 | 8863,5 | 50683,3 | 21854,6 | 13397,228 | 12837,40 | 0 | 4520 | 4520 |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «6 » апреля 2022г. № 201

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2015г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018г. факт | 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г факт | 2023г | 2024г план | 2025г. план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | утверждено в бюджете |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район | МУ «Комитет по УИ и МХ», бюджетные учреждения, предприятия ЖКХ и энергетики |  |  |  |  | 909,62 | 15566,19 | 1752,01 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |
| Подпрограмма | Развитие строительного комплекса и обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 599,62 | 14729,15 | 691,80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ», бюджетные учреждения, предприятия ЖКХ и энергетики |  |  |  |  | 310,0 | 837,04 | 1060,21 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. факт | 2016г. факт | 2017г. факт | 2018г. факт | 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г факт | 2022г факт | 2023г | 2024г план | 2025г план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Утверждено в бюджете |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов муниципального образования «Мухоршибирский район». | Всего | 61266,49 | 166117,50 | 38221,85 | 19707,843 | 18605,03 | 69651,89 | 100819,95 | 25244,953 | 61330,106 | 14656,122 | 18660,2 | 18660,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 30543,42 | 114447,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 26045,45 | 34069,04 | 29482,40 | 8824,4 | 8761,85 | 10450,87 | 34605,50 | 10496,445 | 39666,418 | 13603,613 | 9000 | 9000 |
|  |  | Местный бюджет | 909,62 | 15566,19 | 1752,01 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |
|  |  | Прочие источники | 3768,0 | 2035,0 | 6987,44 | 9521,9 | 8863,5 | 50683,3 | 21854,60 | 13397,228 | 12837,40 | 0 | 4520 | 4520 |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «6 »  апреля  2023г. №  201

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя | Вес показателя | Необходимое направление изменений | Базовые значения, (годы) | Плановые значения, (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Общие показатели программы |
| Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества и надежности предоставления услуг населению |
| Задача №1: Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для его комфортности и энергоэффективности |
| Задача №2: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 65 | < | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 |
| 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 28 | = | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | Численность занятых, чел. | 311 | = | 234 | 246 | 245 | 237 | 227 | 227 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 14712 | > | 17147 | 11755 | 17692 | 21182 | 21018 | 23086 | 30950 | 30030 | 34000 | 35000 | 36000 |
| Задача №3: Обеспечение населения водой нормативного качества |  |
| 5 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, % | 66 | > | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 53,8 | 55,6 | 58,7 | 60,0 | 63,0 | 66,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «  6 »  апреля 2023г. № 201

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполни тели) | Срок | Источники финансиро вания | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2015 г факт | 2016г факт | 2017г факт | 2018г факт | 2019г факт | 2020г. факт | 2021г факт | 2022г | 2023г | 2024г план | 2025г план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт | план | Утверждено в бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
| 1.Строительство водозаборной скважины в месте комплексной застройки-1 ед. | Задача № 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2016г | 2016г | Всего | 0 | 691,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 691,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Приведение качества воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (ремонт оборудования водокачек) | Задача № 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ», обслуживающие организации | 2015г | 2025г | Всего | 310,0 | 402,06 | 812,61 | 1006,055 | 887,66 | 2937,06 | 0 | 1647,837 | 2500,0 | 1481,258 | 2500.0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 381,96 | 771,98 | 504,89 | 589,62 | 265,99 | 0 | 1565,445 | 0 | 1407,195 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 310,0 | 20,1 | 40,63 | 501,165 | 298,04 | 2671,07 | 0 | 82,392 | 2500,0 | 74,063 | 2500.0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт котельной «Квартальной» с.Мухоршибирь (в т.ч. приобретение энергетического, технологического оборудования) | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2016г | 2025г | Всего | 0 | 1850,0 | 3530,52 | 50 | 0 | 152,8 | 1870,5 | 50,0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 1757,5 | 3353,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 92,5 | 176,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 152,8 | 1870,5 | 50,0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 4.Ремонт котельной «Детский сад» с. Подлопатки | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 300 | 40 | 150 | 150 | 539,4 | 55,8 | 50 | 420,741 | 100 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 300 | 40 | 150 | 150 | 539,4 | 55,8 | 50 | 420,741 | 100 | 0 | 50 | 50 |
| 5.Ремонт котельной «Школьная» с. Подлопатки | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 10 | 40 | 50 | 50 | 24 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 10 | 40 | 50 | 50 | 24 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 6. Капитальный ремонт котельной «Центральная» с.Мухоршибирь (в т.ч. приобретение энергетического, технологического оборудования) | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2016г | 2015г | Всего | 0 | 650,0 | 2728,25 | 1746,5 | 0 | 536,2 | 1765,7 | 1297,005 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 617,5 | 2455,42 | 661,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 32,5 | 272,83 | 34,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 1050,0 | 0 | 536,2 | 1765,7 | 1297,005 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 7.Ремонт котельной «Школьная» с. Гашей | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 10 | 360 | 50 | 380 | 571,7 | 114,8 | 50 | 1038,78 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 10 | 360 | 50 | 380 | 571,7 | 114,8 | 50 | 1038,78 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 8.Ремонт котельной «Школьная» с. Харашибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 300 | 440 | 50 | 50 | 68,5 | 65,5 | 699,1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 300 | 440 | 50 | 50 | 68,5 | 65,5 | 699,1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 9.Капитальный ремонт канализационных сетей с. Мухоршибирь ул. 30 лет Победы | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 456,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 433,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,9 | 248,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 22,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Новозаганская" до водонапорной башни Мухоршибирского района - 90м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 1397,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 1257,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 139,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-21 до врезки магазин "Титан" с. Мухоршибирь - 80м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 731,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 658,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 73,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-3 до ТК-21 с. Мухоршибирь Мухоршибирского района -280м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 1919,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 1727,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 191,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-35 до здания администрации МО СП "Мухоршибирское" с. Мухоршибирь - 140м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 1103,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 993,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 110,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Капитальный ремонт котельной "Центральная" (установка циклонов) в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 932,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 838,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 93,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Замена газоходов котельной установки с монтажом дымососа котельной "ЦРБ" с. Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 368,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 332,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 36,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Капитальный ремонт теплосетей по ул.Больничная от ТК 17/2 до автогаража п. Саган-Нур Мухоршибирского района | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 678,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 610,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 67,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Приобретение котла КВм-1,86 на котельную "МСО" с. Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 895,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 805,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 89,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.Ремонт котельной «Школьная» с. Кусоты | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 300 | 520 | 50 | 533,2 | 181 | 59,5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 300 | 520 | 50 | 533,2 | 181 | 59,5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 19.Ремонт котельной «Школьная» с. Тугнуй | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 10 | 50 | 50 | 115,5 | 98 | 102,9 | 315,7 | 150 | 650 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 10 | 50 | 50 | 115,5 | 98 | 102,9 | 315,7 | 150 | 650 | 0 | 50 | 50 |
| 20.Ремонт котельной «Школьная» с. Бом | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 300 | 40 | 50 | 50 | 208 | 161,6 | 50 | 264,27 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 300 | 40 | 50 | 50 | 208 | 161,6 | 50 | 264,27 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 21.Ремонт котельной «Школьная» с. Нарсатуй | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 10 | 40 | 150 | 50 | 32 | 33,4 | 50 | 275,39 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 10 | 40 | 150 | 50 | 32 | 33,4 | 50 | 275,39 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 22.Ремонт котельной «Школьная» с. Калиновка | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 10 | 40 | 60 | 180 | 249,6 | 99,8 | 150 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 10 | 40 | 60 | 180 | 249,6 | 99,8 | 150 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 23.Ремонт котельной «Школьная» с. Цолга | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 45 | 171 | 840,5 | 471,3 | 488,8 | 150 | 150 | 600 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 45 | 171 | 840,5 | 471,3 | 488,8 | 150 | 150 | 600 | 0 | 50 | 50 |
| 24.Ремонт котельной «Школьная» с. Шаралдай | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 727 | 45 | 70 | 1400 | 1730,6 | 112,3 | 418,1 | 150 | 2000 | 0 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 727 | 45 | 70 | 1400 | 1730,6 | 112,3 | 418,1 | 150 | 2000 | 0 | 70 | 70 |
| 25.Ремонт котельной «Школьная» с. Хонхолой | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 45 | 50 | 242 | 67 | 87,9 | 150 | 594,634 | 150 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 45 | 50 | 242 | 67 | 87,9 | 150 | 594,634 | 150 | 0 | 50 | 50 |
| 26.Ремонт котельной «Школьная» с. Никольск | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 45 | 869 | 283 | 1205,2 | 246,4 | 150 | 150 | 150 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 45 | 869 | 283 | 1205,2 | 246,4 | 150 | 150 | 150 | 0 | 50 | 50 |
| 27.Ремонт котельной «ДРП» с. Никольск | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 30 | 103 | 50 | 16 | 50 | 50 | 1093,187 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 30 | 103 | 50 | 16 | 50 | 50 | 1093,187 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 28.Ремонт котельной «Дом культуры» с. Галтай | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 45 | 50 | 113 | 383,3 | 28,6 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 45 | 50 | 113 | 383,3 | 28,6 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 29.Ремонт котельной «Знамя Ленина» с. Хошун-Узур | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 45 | 77 | 550 | 326,2 | 149,6 | 1644,7 | 443,604 | 150 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 45 | 77 | 550 | 326,2 | 149,6 | 1644,7 | 443,604 | 150 | 0 | 50 | 50 |
| 30.Ремонт котельной «Школьная» с. Бар | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 21 | 45 | 50 | 350 | 74 | 72,8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 21 | 45 | 50 | 350 | 74 | 72,8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 31.Ремонт котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 649 | 40 | 50 | 63,2 | 232,2 | 170,4 | 240,9 | 158,71 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 649 | 40 | 50 | 63,2 | 232,2 | 170,4 | 240,9 | 158,71 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 32.Ремонт котельной «Новозаганская» с. Новый-Заган | Задача № 2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 324 | 40 | 50 | 115,2 | 135,2 | 38,2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 324 | 40 | 50,0 | 115,2 | 135,2 | 38,2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 33.Ремонт котельной «МСО» с. Мухоршибирь | Задача № 2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 671 | 40 | 150,0 | 58,6 | 583,7 | 271,4 | 1826,1 | 50 | 1050 | 0 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 671 | 40 | 150,0 | 58,6 | 583,7 | 271,4 | 1826,1 | 50 | 1050 | 0 | 50 | 50 |
| 34.Капитальный ремонт теплосетей в п. Саган-Нур | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО | 2017г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 2356 | 0 | 0 | 1394 | 3540 | 1493 | 2648 | 0 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 2356 | 0 | 0 | 1394 | 3540 | 1493 | 2648 | 0 | 1500 | 1500 |
| 35.Реконструкция тепловодосетей в с.Мухоршибирь от котельной «Квартальная», 48 м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 434,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 434,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.Реконструкция тепловодосетей в с.Мухоршибирь от котельной «МСО», 45 м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 435,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 435,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.Строительство сетей электроснабжения к водозаборному сооружению в с. Мухоршибирь (в местах комплексной застройки) | Задача №3 индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 93,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 88,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.Капитальный ремонт теплотрассы на участке от ТК-6 до ТК-7 протяженностью 70 м от котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь (с установкой нового ТК на инфекционное отделение) | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 741,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 667,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 74,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.Капитальный ремонт водопроводных сетей центрального водовода, протяженностью 568м. | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 895,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 805,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 89,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.Текущий ремонт общего имущества МКД с. Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2017г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 1036,3 | 468,4 | 831,6 | 721,6 | 829,2 | 768 | 1089,4 | 0 | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  | 1036,3 | 468,4 | 831,6 | 721,6 | 829,2 | 768 | 1089,4 | 0 | 800 | 800 |
| 41.Текущий ремонт общего имущества МКД п. Саган-Нур | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2017г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 375 | 1252 | 835 | 1245 | 1189 | 1069,2 | 1050 | 0 | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  | 375 | 1252 | 835 | 1245 | 1189 | 1069,2 | 1050 | 0 | 1100 | 1100 |
| 42.Капитальный ремонт тепло-водосетей на участке от ТК-2 до ТК-4 протяженностью 116 м от котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 1426,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 1284,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 142,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.Капитальный ремонт насосного оборудования котельной «Центральная» с. Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 596,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 536,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 59,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.Замена емкости на водонапорной башне по пер. Доржиева, б/н, с. Мухоршибирь | Задача №3 индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 461,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 415,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 46,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-6 протяженностью 73м от котельной «Новозаганская» | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 898,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 808,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 89,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Саган-Нур | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2017г | 2017г | Всего | 0 | 0 | 636,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 572,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.Ремонт теплосетей в с. Шаралдай | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.Ремонт теплосетей в с.Кусоты | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2018г | Всего | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.Ремонт теплосетей в с.Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2018г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 142,3 | 0 | 0 | 0 | 2861,313 | 700 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 142,3 | 0 | 0 | 0 | 2861,313 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 50.Проведение ремонтно-восстановительных работ объектов ЖКХ (софинансирование первоочередных мероприятий) | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2020г | 2020г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.Строительство централизованного водовода в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района (в том числе разработка проектной документации) | Задача №2 индикатор 1 Задача 3 Индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2020г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047,64 | 0 | 0 | 7111,16 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742,88 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,76 | 0 | 0 | 711,16 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Школьная» до ТК ФАП и строительство нового участка от ТК ФАП до детского сада «Искорка» в с.Хонхолой Мухоршибирского района Республики Бурятия |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2021г | 2021г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23680,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача №2 индикатор 1 |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22496,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.Приобретение дизельной электростанции для нужд муниципальных котельных | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2019г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,38 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,24 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство водовода по ул. В.И.Иванова, ул. 2000 года, ул. Лермонтова, ул. Нагорная, ул.Интернациональная, ул. Новая, ул. Забайкальская, ул.Трактовая, ул. Байкальская, ул. Гоголя, ул. Одонская, пер. Зеленый, пер. Парковый в п.Саган-Нур, Мухоршибирского района, Республики Бурятия" (софинансирование мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода») |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2021г | 2021г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42950,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача №2 индикатор 1 |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3 индикатор 5 |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.Софинансирование мероприятий, в рамках регионального проекта «Чистая вода» по МО «Мухоршибирский район» | Задача №2 индикатор 1 Задача №3 индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2021г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.Капитальный ремонт канализационных сетей с. Мухоршибирь по ул. 30 лет Победы | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2019г | 2019г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2019г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,24 | 8268,89 | 8326,10 | 10199,888 | 9679 | 9472,318 | 10100 | 10100 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,62 | 7442,0 | 7442,0 | 8931,0 | 8679 | 8679 | 9000 | 9000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,62 | 826,89 | 884,1 | 1268,888 | 1000 | 793,318 | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной МСО с. Мухоршибирь, Мухоршибирского района | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2019г | 2019г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.Капитальный ремонт участков тепловых сетей пр-т 70 лет Октября ул.Пушкина, п.Саган-Нур, Мухоршибирского района | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2019г | 2019г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Приобретение ассенизаторской автомашины | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2020г | 2020г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и водоснабжения от ТК 14-3 до здания Детского сада «Земляничка в п.Саган-Нур | Задача №2 индикатор 1 Задача №3 индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и Х», УК, ПО | 2021г | 2021г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. Капитальный ремонт теплосетей от котельной с.Харашибирь, с.Цолга, с.Калиновка, с.Бом, с.Гашей | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2021г | 2021г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325,2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325,2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Капитальный ремонт теплосетей от ТК-11 до ПФР-90м, от ТК-2 до ж/дома ул. Ленина, 164а-100м | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2021г | 2021г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. Ремонт водозаборных сооружений с.Мухоршибирь | Задача №2 индикатор 1 Задача №3 индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2021г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 65. Ремонт тепловых колодцев котельных | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО | 2022г | 2022г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Разработка, актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Задача №2 индикатор 1 Задача №3 индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2022г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 750 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Разработка, актуализация схем теплоснабжения сельских поселений | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68.Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция сети тепловодоснабжения от квартальной котельной по ул.Механизаторов и по ул.60 лет Октября в с.Хонхолой Мухоршибирского района Республики Бурятия» | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.Получение положительного заключения государственнойэкспертизы АУ РБ «Госэкспертиза» по объекту: «Реконструкция сети тепловодоснабжения от квартальной котельной по ул.Механизаторов и по ул.60 лет Октября в с.Хонхолой Мухоршибирского района Республики Бурятия» | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70.Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и водоснабжения от ТК 8-1/1 до МКД №5 ул.Спортивная п.Саган-Нур | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443,611 | 2443,611 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321,430 | 2321,430 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,181 | 122,181 |  |  |
|  |  |  |  |  | сПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.Капитальный ремонт электросетей у.Балта | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2023г | Вего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,935 | 996,935 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,088 | 947,088 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,847 | 49,847 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство очистных сооружений в с.Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия» | Задача №2 индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2024г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21070 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 292906,973 | 4078 | 5629 | 19807,58 | 19707,843 | 18605,03 | 69651,89 | 100819,95 | 25244,953 | 61330,106 | 14656,122 | 18660,2 | 18660,2 |  |  | 5793,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет: | 31879,273 | 310 | 837,04 | 1060,21 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет: | 106259,83 | 0 | 2756,96 | 11759,93 | 8824,4 | 8761,85 | 10450,87 | 34605,50 | 10496,445 | 39666,418 | 13603,613 | 9000 | 9000 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: | 48062,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Прочие источники (средства предприятий ЖКХ): | 106705,34 | 3768 | 2035 | 6987,44 | 9521,9 | 8863,5 | 50683,3 | 21854,60 | 13397,228 | 12837,4 | 0 | 4520 | 4520 |  |  | 4293,0 |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от « 6 » апреля   2023г. №  201

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГРБС | ВР | 2015 г факт | 2016г факт | 2017г факт | 2018 г факт | 2019г. факт | 2020г факт | 2021г факт | 2022г факт | 2023г план | 2024г план | 2025г план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Утверждено в бюджете |  |  |
| программа | Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ», предприятия ЖКХ, ООО, УК, ПО |  |  |  |  | 310,0 | 837,04 | 1060,21 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |
| мероприятие | 1.Строительство водозаборной скважины в месте комплексной застройки-1 ед. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 691,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 2.Приведение качества воды в соответствии с санитарно-эпидем. нормами (ремонт оборудования водокачек) | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 310,0 | 20,10 | 40,63 | 501,165 | 298,04 | 2671,07 | 0 | 82,392 | 2500 | 74,063 | 2500 | 2500 |
| мероприятие | 3.Капитальный ремонт котельной «Квартальной» с.Мухоршибирь (в т.ч. приобретение энергетического, технологического оборудования) | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 92,5 | 176,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 4.Ремонт котельной «Детский сад» с. Подлопатки | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 5.Ремонт котельной «Школьная» с. Подлопатки | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 6.Капитальный ремонт котельной «Центральная» с.Мухоршибирь (в т.ч. приобретение энергетического, технологического оборудования) | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 32,5 | 272,83 | 34,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 7.Ремонт котельной «Школьная» с. Гашей | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 8.Ремонт котельной «Школьная» с. Харашибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 9.Капитальный ремонт канализационных сетей с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 0 | 0 |
| мероприятие | 10. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Новозаганская" до водонапорной башни Мухоршибирского района - 90м. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 139,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 11.Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-21 до врезки магазин "Титан" с. Мухоршибирь - 80м. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 12.Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-3 до ТК-21 с. Мухоршибирь Мухоршибирского района -280м. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 191,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 13.Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-35 до здания администрации МО СП "Мухоршибирское" с. Мухоршибирь - 140м. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 110,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 14.Капитальный ремонт котельной "Центральная" (установка циклонов) в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 93,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 15. Замена газоходов котельной установки с монтажом дымососа котельной "ЦРБ" с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 16.Капитальный ремонт теплосетей по ул.Больничная от ТК 17/2 до автогаража п. Саган-Нур Мухоршибирского района | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 17.Приобретение котла КВм-1,86 на котельную "МСО" с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 18.Ремонт котельной «Школьная» с. Кусоты | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 19.Ремонт котельной «Школьная» с. Тугнуй | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 20.Ремонт котельной «Школьная» с. Бом | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 21.Ремонт котельной «Школьная» с. Нарсатуй | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 22.Ремонт котельной «Школьная» с. Калиновка | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 23.Ремонт котельной «Школьная» с. Цолга | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 24.Ремонт котельной «Школьная» с. Шаралдай | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 25.Ремонт котельной «Школьная» с. Хонхолой | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 26.Ремонт котельной «Школьная» с. Никольск | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 27.Ремонт котельной «ДРП» с. Никольск | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 28.Ремонт котельной «Дом культуры» с. Галтай | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 29.Ремонт котельной «Знамя Ленина» с. Хошун-Узур | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 30.Ремонт котельной «Школьная» с. Бар | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 31.Ремонт котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 32.Ремонт котельной «Новозаганская» с. Новый-Заган | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 33.Ремонт котельной «МСО» с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 34.Реконструкция теплосетей в п. Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ООО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 35.Реконструкция тепловодосетей в с.Мухоршибирь от котельной «Квартальная», 48 м. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 36.Реконструкция тепловодосетей в с.Мухоршибирь от котельной «МСО», 45 м. | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 37.Строительство сетей электроснабжения к водопроводному сооружению в с. Мухоршибирь (в местах комплексной застройки) | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 38.Капитальный ремонт теплотрассы на участке от ТК-6 до ТК-7 протяженностью 70 м от котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь (с установкой нового ТК на инфекционное отделение) | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 74,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 39.Капитальный ремонт водопроводных сетей центрального водовода протяженностью 568м | МУ «Комитет по УИ и МХ», ООО, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 89,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 40.Текущий ремонт общего имущества МКД с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 41.Текущий ремонт общего имущества МКД п. Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 42.Капитальный ремонт тепло-водосетей на участке от ТК-2 до ТК-4 протяженностью 116 м от котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 142,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 43.Капитальный ремонт насосного оборудования котельной «Центральная» с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 59,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 44.Замена емкости на водонапорной башне по пер. Доржиева, б/н, с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 46,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 45.Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-6 протяженностью 73м от котельной «Новозаганская» | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 89,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 46.Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», УК, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 47.Ремонт теплосетей в с.Шаралдай | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 48.Ремонт теплосетей в с. Кусоты | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 49.Ремонт теплосетей в с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 50. Проведение ремонтно-восстановительных работ объектов ЖКХ (софинансирование первоочередных мероприятий) | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 51. .Разработка ПСД на строительство централизованного водовода в с. Мухоршибирь и строительство централизованного водовода в с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,76 | 0 | 0 | 711,16 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 52.Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Школьная» до ТК ФАП и строительство нового участка от ТК ФАП до детского сада «Искорка» в с.Хонхолой Мухоршибирского района Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 53. Приобретение дизельной электростанции для нужд муниципальных котельных | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |
| мероприятие | 54. Строительство централизованного водовода в п.Саган-Нур (софинансирование мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода») | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 55. Софинансирование мероприятий, в рамках регионального проекта «Чистая вода» по МО «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 56. Капитальный ремонт канализационных сетей с. Мухоршибирь по ул. 30 лет Победы | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 57. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,62 | 826,89 | 884,1 | 1268,888 | 1000 | 793,318 | 1100 | 1100 |
| мероприятие | 58 Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной МСО с. Мухоршибирь, Мухоршибирского района | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 59. Капитальный ремонт участков тепловых сетей пр-т 70 лет Октября ул.Пушкина, п.Саган-Нур, Мухоршибирского района | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 60. Приобретение ассенизаторской автомашины на базе КАМАЗ | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 61. Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и водоснабжения от ТК 14-3 до здания Детского сада «Земляничка в п.Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 62. Капитальный ремонт теплосетей от котельной с.Харашибирь, с.Цолга, с.Калиновка, с.Бом, с.Гашей-188м | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 63. Капитальный ремонт теплосетей от ТК-11 до ПФР-90м, от ТК-2 до ж/дома ул. Ленина, 164а-100м | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 64. Ремонт водонапорной башни на территории СПУ-27 с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 65. Ремонт тепловых колодцев котельных | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 66. Разработка, актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 67. Разработка, актуализация схем теплоснабжения сельских поселений | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 68.Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция сети тепловодоснабжения от квартальной котельной по ул.Механизаторов и по ул.60 лет Октября в с.Хонхолой Мухоршибирского района Республики Бурятия» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 69.Получение положительного заключения государственнойэкспертизы АУ РБ «Госэкспертиза» по объекту: «Реконструкция сети тепловодоснабжения от квартальной котельной по ул.Механизаторов и по ул.60 лет Октября в с.Хонхолой Мухоршибирского района Республики Бурятия» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | 70.Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и водоснабжения от ТК 8-1/1 до МКД №5 ул.Спортивная п.Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,181 | 122,181 | 0 | 0 |
| мероприятие | 71.Капитальный ремонт электросетей у.Балта | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847 | 49,847 | 0 | 0 |
| мероприятие | 72. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство очистных сооружений в с.Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. факт | 2016г. факт | 2017г. факт | 2018 г. факт | 2019г. факт | 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г. факт | 2023г | 2024г. план | 2025г план |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Утверждено в бюджете |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 4078,0 | 5629,0 | 19807,58 | 19707,843 | 18605,03 | 69651,89 | 100819,95 | 25244,953 | 61330,106 | 14656,122 | 18660,2 | 18660,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 2756,96 | 11759,93 | 8824,4 | 8761,85 | 10450,87 | 34605,50 | 10496,445 | 39666,418 | 13603,613 | 9000 | 9000 |
|  |  | Местный бюджет | 310,0 | 837,04 | 1060,21 | 1361,543 | 979,68 | 8517,72 | 2268,55 | 1351,28 | 8826,288 | 1052,509 | 5140,2 | 5140,2 |
|  |  | Прочие источники | 3768,00 | 2035,0 | 6987,44 | 9521,9 | 8863,5 | 50683,3 | 21854,60 | 13397,228 | 12837,4 | 0 | 4520 | 4520 |

## *финансовые средства указаны справочно (подлежат ежегодному уточнению)