# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» декабря 2023 г.

с.  Мухоршибирь                           № 800

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года»

В целях перехода на программно-целевое планирование расходов муниципального бюджета, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 1 апреля 2014г. № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» О.П. Кожевина.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»                                                           В.Н. Молчанов

Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования
«Мухоршибирский район»

от «08» декабря 2023 г. N 800

## Муниципальная программа

## «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры муниципального образования «Мухоршибирский район»

## на 2024-2026 годы и на период до 2029 года»

2023 год

### Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - МУ «Комитет по УИ и МХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений района в случае заключения соглашений о передаче полномочий; МБУ «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок». |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» Подпрограмма 2. «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры, совершенствование системы пассажироперевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование организации дорожного движения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»; 2. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Количество отремонтированных мостовых переходов, ед.; - Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %; - Количество приобретенной в лизинг специализированной техники, ед.; -Увеличение пассажироперевозок по муниципальным маршрутам, шт.; - Увеличение протяженности маршрутов, км.; - Увеличение пассажирооборота, тыс. пас-км.; - Увеличение автопарка транспортом для предоставления населению услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, шт. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | На 2024 - 2026 годы и на период до 2029 года. |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 2024 год | 204037 | - | 175443 | 28594 | - |
|  | 2025 год | 71712 | - | 45801 | 25911 | - |
|  | 2026 год | 171237 | - | 141855 | 29382 | - |
|  | 2027-2029 гг | 591983 | - | 498579 | 93404 | - |
|  | Итого | 1038969 | - | 861678 | 177291 | - |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение протяженности муниципальным маршрутов; - увеличение автопарка для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Мухоршибирском районе. |

### Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства, муниципального пассажирского транспорта и организации дорожного движения

| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них: | 454,5 |
| --- | --- |
| - с усовершенствованным покрытием, км. | 87,7 |
| - с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км. | 366,8 |
| Протяженность муниципальных маршрутов, км. | 90 |

По состоянию на 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мухоршибирском районе составляет 616,5 км, в том числе дороги местного значения – 454,5 км., из них: с усовершенствованным покрытием - 87,7 км, протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 366,8 км., сеть федеральных дорог, проходящих по территории района – 94 км., регионального значения – 68 км.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки автодорог.

В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется по двум муниципальным маршрутам: Мухоршибирь-Шаралдай и Мухоршибирь-Подлопатки.

Основными задачами, стоящими перед дорожным хозяйством и пассажирским транспортным комплексом Мухоршибирского района являются:

- сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии;

- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей района в пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам;

- совершенствование и развитие сети муниципальных маршрутов в районе;

- координация деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство района, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Мухоршибирского района. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков, дорожной разметки и дорожных ограждений.

Для эффективного управления перевозками по муниципальным маршрутам и координации деятельности оперативных специальных и иных служб используется единая навигационно-информационная система на основе ГЛОНАСС.

Раздел II. Основные цели и задачи программы
          В соответствии с основными приоритетами, определенными Планом стратегического развития Мухоршибирского района до 2027 года, целью настоящей программы является создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и системы пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг в районе.

Для достижения цели программы с учетом стратегических направлений деятельности требуется решение следующих задач:

1. Совершенствование организации дорожного движения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район».

2. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления.

### Раздел III. Ожидаемые результаты программы

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемый социально- экономический эффект | Сроки реализа ции меропия- тий (год) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и системы пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг |
| 1 | Совершенствование организации дорожного движения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | Повышение количества капитальных ремонтов объектов дорожного хозяйства, повышение безопасности на автодорогах | Сокращение травматизма от дорожно-транспортных происшествий, минимизация количества ДТП | 2024-2029 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |
| 2 | Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам по тарифам, установленными органами местного самоуправления | Увеличение количества автобусов и протяженности муниципальных маршрутов | Удовлетворение потребности населения в автомобильном транспорте | 2024-2029 | МУ «Комитет по УИ и МХ» |

Раздел IV. Целевые индикаторы муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Вес показателя | Базовые значения | Оценочное значение | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общие показатели программы |
| 1. Цель: Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и системы пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» |
| Задача №1: Совершенствование организации дорожного движения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» |
| 1 | Количество отремонтированных мостовых переходов, ед. |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | 80,7 | 80,7 | 80,5 | 77,5 | 76,9 | 76,4 | 76,2 | 75,9 |
| 3 | Количество приобретенной в лизинг специализированной техники, ед. |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №2:Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» по тарифам, установленными органами местного самоуправления |
| 4 | Увеличение количества муниципальных маршрутов, шт. |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Увеличение протяженности муниципальных маршрутов, км. |  | 90 | 227 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 6 | Увеличение пассажирооборота, тыс.пасс-км. |  | 5009 | 6049 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 |
| 7 | Увеличение автопарка транспортом для предоставления населению услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, шт. |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Раздел V. Срок реализации программы

Программа реализуется в один этап в период 2024 – 2026 годы и на период до 2029 года.

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач программы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 1 | Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспорта | Задача 1, индикатор 1,2,3 | МУ «Комитет по УИ и МХ», МБУ «ДЭУ», СП | 2024г | 2029г | Всего | 194337 | - | 61712 | 166237 | 204373 | 167237 | 205373 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 175443 | - | 45801 | 141855 | 178362 | 141855 | 178362 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 18894 | - | 15911 | 24382 | 26011 | 25382 | 27011 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реализация мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры | Задача 2, индикатор 4,5,6,7 | МУ «Комитет по УИ и МХ», МБУ «ДЭУ», СП | 2024г | 2029г | Всего | 9700 | - | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9700 | - | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 204037 | - | 71712 | 171237 | 209373 | 172237 | 210373 |
| Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет: | 175443 | - | 45801 | 141855 | 178362 | 141855 | 178362 |
| Местный бюджет: | 28594 | - | 25911 | 29382 | 31011 | 30382 | 32011 |
| Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды): | - | - | - | - | - | - | - |

*Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного, республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 18894 | - | 15911 | 24382 | 26011 | 25382 | 27011 |
| Подпрограмма | Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 9700 | - | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Программа | Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2024-2026 годы и на период до 2029 года | Всего | 204037 | - | 71712 | 171237 | 209373 | 172237 | 210373 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет | 175443 | - | 45801 | 141855 | 178362 | 141855 | 178362 |
|  |  | Местный бюджет | 28594 | - | 25911 | 29382 | 31011 | 30382 | 32011 |
|  |  | Привлеченные источники | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Администрации МО «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации программы | Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты МО «Мухоршибирский район» в области дорожного хозяйства и транспорта | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024-2029 гг. |

Подпрограмма 1 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – МУ «Комитет по УИ и МХ») |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сельских поселений района в соответствии с соглашениями о передаче полномочий, МБУ «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок» |
| Цель | Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и системы пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг в районе |
| Задачи | - Совершенствование организации дорожного движения в районе |
| Целевые индикаторы (показатели) | Количество отремонтированных мостовых переходов, ед. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %; Количество приобретенной в лизинг специализированной техники, ед. |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы и на период до 2029 года |
| Объемы бюджетных ассигнований | Годы | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | 2024 г. | 194337 | 0 | 175443 | 18894 | 0 |
|  | 2025 г. | 61712 | 0 | 45801 | 15911 | 0 |
|  | 2026 г. | 166237 | 0 | 141855 | 24382 | 0 |
|  | 2027-2029 гг. | 576983 | 0 | 498579 | 78404 | 0 |
|  | Итого: | 999269 | 0 | 861678 | 137591 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |

## Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них: | 454,5 |
| --- | --- |
| - в границах сельских поселений, км. | 284 |
| - между границами сельских поселений, км. | 170,5 |
| Автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, км. | 366 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Мухоршибирского района Республики Бурятия составляет 616,5 км.

Сеть федеральных дорог проходящих по территории Мухоршибирского района составляет 94 км (15%), регионального значения - 68 км (11%) и местного – 454,5 км (74%).

Основу автодорожной сети республики составляет федеральная автомобильная дорога: Р-258 «Байкал», проходящая через Иркутск, Улан-Удэ, Читу, которая является важнейшей транспортной артерией, пересекающей район с севера на восток. Федеральная дорога обслуживает связи субъектов Сибирского федерального округа между собой, другими регионами России и ближайшими странами Азии.

Основные автомобильные дороги регионального значения представлены ответвлением от федеральной дороги "Байкал" Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, Улан-Удэ – Николаевский - Тарбагатай –Подлопатки-Окино-Ключи.

Сеть местных дорог развита недостаточно, что в большей степени связано с дефицитом средств в местном бюджете. Из 454,5 км автомобильных дорог 48,7% автодороги с твердым покрытием. Основными автомобильными дорогами связывающими сельские поселения и районный центр с.Мухоршибирь, являются: Мухоршибирь-Цолга-Балта, Хошун-Узур-Никольск, Тугнуй-Шинестуй-Кусоты.

В Мухоршибирском районе автомобильный транспорт является единственным видом транспорта, в связи с чем автодороги являются стратегическими, так как 100% всех грузов доставляется только по ним.

Увеличение протяженности автодорог всех уровней и транспортно-эксплуатационное состояние искусственных сооружений требует значительных финансовых вложений в дорожную инфраструктуру.

Так, в качестве приоритетного было принято направление по обеспечению сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети, сокращение накопленного значительного «недоремонта».

## Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:

Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и системы пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг в районе.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующей задачи:

совершенствование организации дорожного движения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»

## Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

На основе реализации перечисленных  программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Сроки реализации мероприятий (год) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: |
| 1 | Совершенствование организации дорожного движения в МО «Мухоршибирский район» | Обустройство автодорог всеми необходимыми элементами обеспечения безопасности дорожного движения | Уменьшение участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, минимизация аварийности | 2024-2029 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |

## Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

| № | Наименование показателя | Вес показа теля | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Оценочное значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общие показатели подпрограммы |
| 1. Цель подпрограммы: Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и системы пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» |
| Задача №1 Совершенствование организации дорожного движения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» |
| 1 | Количество отремонтированных мостовых переходов, ед. |  | > | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | > | 80,7 | 80,7 | 80,5 | 77,5 | 76,9 | 76,4 | 76,2 | 75,9 |
| 3 | Количество приобретенной в лизинг специализированной техники, ед. |  | > | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2024 по 2029 годы.

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Содержание и ремонт автодорог | Задача №2, индикатор 2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2029г | Всего | 14000 | 0 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14000 | - | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Цолга-Балта, км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | Задача №1, индикатор 1,2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2024г | Всего | 51020 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 50000 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1020 |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» | Задача №1, индикатор 1,2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2029г | Всего | 474 | - | 474 | 510 | 510 | 510 | 510 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 465 | - | 465 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 9 | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение в лизинг специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Задача №1, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2025г | Всего | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 9700 | - | 9700 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 300 | - | 300 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Мухоршибирь, Мухоршибирского района Республики Бурятия | Задача №1, индикатор 1,2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2029г | Всего | 36738 |  | 36738 | 145727 | 183363 | 145727 | 183363 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 35636 | - | 35636 | 141355 | 177862 | 141355 | 177862 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1102 | - | 1102 | 4372 | 5501 | 4372 | 5501 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Капитальный ремонт мостового перехода через реку «Заганка» в с. Новый Заган Мухоршибирского района Республики Бурятия» | Задача №1, индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2024г | Всего | 53893 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 52276 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1617 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт моста через руч. Сухой лог на автомобильной дороге Мухоршибирь-Цолга-Балта, км 13+100 м в Мухоршибирском районе Республики Бурятия | Задача №1, индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2024г | Всего | 28212 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 27366 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 846 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 194337 | - | 66712 | 166237 | 204373 | 167237 | 205373 |
| Местный бюджет: | 18894 | - | 15911 | 24382 | 26011 | 25382 | 27011 |
| Республиканский бюджет: | 175443 | - | 45801 | 141855 | 178362 | 141855 | 178362 |
| Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды): | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного, республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджета района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Развитие дорожного хозяйства в МО «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, предприятия дорожного хозяйства |  |  |  |  | 18894 | - | 15911 | 24382 | 26011 | 25382 | 27011 |
| Мероприятие | Содержание и ремонт автодорог | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 14000 | - | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 |
| Мероприятие | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Мухоршибирь – Цолга – Балта», 36км.+700м. – 56км.+000м. | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 1020 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 9 | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие | Приобретение в лизинг специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 300 | - | 300 | - | - | - | - |
| Мероприятие | Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Мухоршибирь, Мухоршибирского района Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 1102 | - | 1102 | 4372 | 5501 | 4372 | 5501 |
| мероприятие | Капитальный ремонт мостового перехода через реку «Заганка» в с. Новый Заган Мухоршибирского района Республики Бурятия» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 1617 | - | - | - | - | - | - |
| мероприятие | Капитальный ремонт моста через руч. Сухой лог на автомобильной дороге Мухоршибирь-Цолга-Балта, км 13+100 м в Мухоршибирском районе Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 846 | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
|  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | Всего | 194337 | - | 66712 | 166237 | 204373 | 167237 | 205373 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет | 175443 | - | 45801 | 141855 | 178362 | 141,855 | 178362 |
|  |  | Местный бюджет | 18894 | - | 15911 | 24382 | 26011 | 25382 | 27011 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

## Основные меры правового регулирования

| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Распоряжение Администрации МО «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты МО «Мухоршибирский район» в сфере дорожного хозяйства и транспорта | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024-2029 гг. |

#### Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»

Паспорт

| Наименование подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном оброазовании «Мухоршибирский район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - МУ «Комитет по УИ и МХ») |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок» |
| Цель | - Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |
| Задачи | - Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Увеличение количества муниципальных маршрутов, шт. - Увеличение протяженности муниципальных маршрутов, км. - Увеличение пассажирооборота на муниципальных маршрутах, тыс. пасс.-км. |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы и на период до 2029 года |
| Объемы бюджетных ассигнований | Годы | Всего | тыс. руб. |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | 2024 год | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 0 |
|  | 2025 год | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
|  | 2026 год | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
|  | 2027-2029 гг. | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 |
|  | Итого | 39700 | 0 | 0 | 39700 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности муниципальных маршрутов; - увеличение автопарка для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Мухоршибирском районе; - увеличение пассажирооборота на муниципальных маршрутах, тыс. пасс.-км. |

##### Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

| Протяженность муниципальных маршрутов, км. | 90 |
| --- | --- |
| Количество автомобильного транспорта, занимающегося пассажироперевозками, шт. | 2 |
| Количество муниципальных маршрутов, шт. | 2 |

На территории муниципального образования «Мухоршибирский район» действуют 2 маршрута регулярных перевозок: Мухоршибирь-Шаралдай-Куготы; Мухоршибирь-Балта-Подлопатки. Протяженность муниципальных маршрутов составляет 90 км,  для обеспечения потребности пассажироперевозок в Мухоршибирском районе существует необходимость в увеличении количества автотранспортных средств для осуществления пассажироперевозок и в утверждении других муниципальных маршрутов.

## Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель Подпрограммы - обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта

Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по обеспечению оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления.

## Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

На основе реализации перечисленных  программных мероприятий будет достигнут результат по увеличению пассажирооборота на 4140 тыс. пасс-км.

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Сроки реализации мероприятий (год) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |
| 1 | Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления. | Увеличение муниципальных маршрутов | Увеличение объема и количества пассажироперевозок | 2024-2029 | МУ «Комитет по УИ и МХ» |

## Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Среднесрочной программы социально-экономического развития муниципального образования, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

| № | Наименование показателя | Вес показа теля | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Оценочное значение | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общие показатели подпрограммы |
| Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |
| Задача №1: Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по тарифам, установленным органами местного самоуправления. |
| 1 | Увеличение муниципальных маршрутов, шт. |  | > | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Увеличение протяженности муниципальных маршрутов, км. |  | > | 175 | 227 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 3 | Увеличение пассажирооборота, тыс. пасс-км. |  | > | 5009 | 6049 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 |
| 4 | Увеличение автопарка транспортом для предоставления населению услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, шт. |  | > | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

РАЗДЕЛ V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы с 2024 по 2029 годы.

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Муниципальная политика предполагает реализацию мероприятия по увеличению количества маршрутов регулярных перевозок.

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы |  | Ответственный исполни тель (соисполнители) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окон чания реали зации |  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028 г. | 2029 г. |
|  |  | Ожидаемый социально-экономический эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Приобретение автобусов | Задача №1, индикатор 1,2,3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2025г | Всего | 4700,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4700,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Содержание и капитальный ремонт автобусов, задействованных в пассажирских перевозка по муниципальным маршрутам | Задача №1, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024г | 2029г | Всего | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | РБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5000,00 | - | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 9700,00 | - | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Местный бюджет: | 9700,00 | - | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Республиканский бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники: | - | - | - | - | - | - | - |

Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГР БС | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 9700,00 | - | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Мероприятие | Приобретение автобусов | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 4700,00 | - | 5000,00 | - | - | - | - |
| Мероприятие | Содержание и капитальный ремонт автобусов, задействованных в пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 5000,00 | - | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | Всего | 9700,00 | - | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 9700,00 | - | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  | Привлеченные источники | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

## Основные меры правового регулирования

| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Распоряжение Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты муниципального образования «Мухоршибирский район» в сфере дорожного хозяйства и транспорта | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2024-2029 гг. |