**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «25» октября 2024 года**

**с. Мухоршибирь № 630**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года»** |  |

В целях создания условий для улучшения состояния окружающей среды, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район»,

**постановляю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года».
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» О.П. Кожевина.

**Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от «25» октября 2024 г. N 630

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» НА 2025-2027 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

2024 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования Программы** | **«Охрана окружающей среды и природных ресурсов в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года» (далее - Муниципальная программа)** | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | | | | | |
| Соисполнители Программы | Администрации сельских поселений района | | | | | |
| Цель Программы | Создание условий для улучшения состояния окружающей среды | | | | | |
| Задачи Программы | - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и природные ресурсы, риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов;  -обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства | | | | | |
| Целевой индикатор  (показатель) Программы | - Обеспеченность объектом размещения твердых бытовых отходов, куб.м. на 1000 населения, %;  - Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц;  -Обустройство контейнерных площадок, единиц  -Обеспеченность контейнерами ТКО, %;  - Содержание в исправном состоянии гидротехнических сооружений, единиц  -Охват населения информацией экологической направленности, чел. | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2025 - 2027 годы и на период до 2030 года | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы [<\*>](#Par112) | *тыс. руб.* | | | | | |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ПС |
| 2025 | 214174,828 | 0 | 6337,678 | 207837,15 | 0 |
| 2026 | 415070,141 | 0 | 207838,166 | 207231,975 | 0 |
| 2027 | 401191,114 | 0 | 208535,311 | 192655,803 | 0 |
| 2028-2030 | 1235523,42 | 0 | 630520,19 | 605003,23 | 0 |
| \* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. | | | | | | |  |  | 0 | \*433094,942 | \*393639,494 | \*950,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной и иной деятельности, снижение риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов;  -осуществление выполнения требований действующего законодательства в сфере природопользования. | | | | | |

**РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

В настоящий период, несмотря на проводимую экологическую политику и осуществление природоохранных мероприятий, экологическая обстановка в районе характеризуется как неустойчивая.

Современное состояние в сфере обращения с отходами производства и потребления характеризуется образованием и накоплением значительного объема отходов, в том числе опасных, что представляет потенциальную угрозу экосистеме.

Одной из важнейших экологических проблем территорий населенных пунктов района является причинение ущерба окружающей среде в результате накопления отходов производства и потребления.

Мухоршибирский район состоит из 16-ти сельских поселений, на территории которых насчитывается 44 свалки, из них: санкционированных 19 и несанкционированных - 25. Площадь санкционированных свалок составляет 58 га, несанкционированных - 12,2 га. На сегодняшний день существует один объект размещения твердых коммунальных отходов в с. Мухоршибирь. В большинстве населенных пунктов организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов из жилых массивов частного сектора, но не осуществляется должным образом утилизация твердых бытовых отходов из-за отсутствия полигонов ТБО в сельских поселениях. Захоронение мусора производится в специально отведенных площадках двумя специализированными организациями, целенаправленно осуществляющими деятельность по сбору и утилизации отходов. Однако деятельности данных организаций недостаточно для решения проблемы утилизации отходов в сельских поселениях. В районе недостаточное количество объектов размещения отходов. Вместимость существующих свалок бытовых отходов в основном исчерпана.

В целях совершенствования системы в области обращения с отходами производства и потребления, в целом по Республике Бурятия приняты:

- [Концепция](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F6CE115CF9C4843F9AC4B387D0632A0742B9890C2B4EL8Z0D) управления отходами производства и потребления в Республике Бурятия (постановление Правительства Республики Бурятия от 29.05.2009 N 210);

- [Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F1CF1058F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 09.03.2010 N 1254-IV "Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия";

- [Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F0CF1758F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV "Об административных правонарушениях";

- [Порядок](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F4C61655F9C4843F9AC4B387D0632A0742B9890C2B4EL8Z3D) ведения регионального кадастра отходов производства и потребления (постановление Правительства Республики Бурятия от 10.06.2008 N 303);

- [Условия](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F6CE115DF9C4843F9AC4B387D0632A0742B9890C2B4EL8Z2D) раздельного сбора отходов на территории Республики Бурятия (постановление Правительства Республики Бурятия от 30.09.2011 N 504).

В рамках Муниципальной программы необходимо мобилизовать финансовые ресурсы на выполнение поставленных задач, что может способствовать повышению эффективности муниципальной политики в сфере природопользования.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Цель программы - создание условий для улучшения состояния окружающей среды. Для достижения данной цели установлены задачи:

-снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и природные ресурсы, риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов;

-обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства.

**РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий программы будет способствовать снижению уровня загрязнения окружающей среды в районе, в результате чего:

-уменьшится негативное воздействие отходов на окружающую среду от хозяйственной и иной деятельности, снизится риск заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов;

-осуществится выполнение требований действующего законодательства в сфере природопользования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Задачи** | **Решаемые проблемы** | **Ожидаемый**  **социально-**  **экономический эффект** | **Сроки реализации мероприятий (год)** | **Ответственный** |
| **Цель программы: Создание условий для улучшения состояния окружающей среды** | | | | | |
| 1 | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и природные ресурсы, риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов | Улучшение экологической обстановки на территории муниципального района;  Увеличение количества объектов размещения отходов;  Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТКО;  Повышение уровня экологической культуры населения | Обеспеченность объектом размещения твердых бытовых отходов, куб.м. на 1000 населения-50 %.  Охват населения информацией экологической направленности к 2030 году- 500 чел. | 2025-2030 | МУ «Комитет по УИ и МХ» |
| 2 | Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства | Обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории населенных пунктов района, содержание мест временного накопления ТКО,  Охрана и восстановление гидротехнических сооружений (ГТС) | Обеспеченность контейнерами под временное хранение ТКО 100%.  Ликвидация несанкционированных свалок к 2030 году 10 ед.  Обустройство контейнерных площадок 126 шт.  Ремонт гидротехнических сооружений 7 шт. | 2025-2030 | МУ «Комитет по УИ и МХ» |

**РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Состав целевых индикаторов Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы сформирована с учетом [Приказа](consultantplus://offline/ref=DC9DB9FB567FEB3343F714CAE46B0811225589460038EFC6E4E56B142555AC55d6b3C) Министерства экономики Республики Бурятия от 04.03.2014 N 20 "Об утверждении перечня рекомендуемых показателей среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований", Индикативного плана органов местного самоуправления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес показателя** | **Необходимое направление изменений** | **Базовые значения, год** | | | **Плановые значения, год** | | | | | |
| **2023** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Общие показатели программы** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель программы: Создание условий для улучшения состояния окружающей среды** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача№1: Благоустройство территорий населенных пунктов** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность объектом размещения ТБО, куб.м. на 1000 населения, % | 50 | > | | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |  | > | | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 3 | Информирование населения экологической направленности, чел. |  | > | | 100 | 200 | 300 | 400 | 420 | 450 | 500 | 550 |
| 4 | Обеспеченность контейнерами ТКО,% |  | > | | 80 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Содержание в исправном состоянии гидротехнических сооружений, ед. |  | > | | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Обустройство контейнерных площадок, ед. |  | > | | 46 | 86 | 126 | 176 | 185 | 193 | 205 | 215 |

Сведения по целевым индикаторам Муниципальной программы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

**РАЗДЕЛ 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Решение поставленных задач муниципальной программы будут осуществляться в 2025-2027 годы и на период до 2030 года.

**РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем выполнения следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект | Ответственный | Срок | | Источники финансирования | 2025г | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | |
| Начало реализации | Окончание реализации | План | Утверждено | 2026г  план | 2027г  план | 2028г  план | 2029 г.  план | 2030 г.  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Мухоршибирь Мухоршибирского района | Задача №1, индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ежегодное проведение акций по экологической безопасности (уборка территорий от мусора) | Задача №, индикатор 3 . | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 500,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 605,0 | 665,0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **500,00** | **0** | **500,0** | **500,0** | **550,0** | **605,0** | **665,0** |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | Задача №1, индикатор 2. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 41843,30 | 0 | 44766,30 | 49242,00 | 54167,23 | 59583,96 | 65542,36 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего | **41843,30** | **0** | **44766,30** | **49242,00** | **54167,23** | **59583,96** | **65542,36** |
| 4 | Содержание объекта размещения ТКО с. Мухоршибирь | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| РБ | 3994,678 | 0 | 4394,146 | 4833,561 | 5316,92 | 5848,62 | 6433,49 |
| МБ | 210,25 | 0 | 231,275 | 254,403 | 279,85 | 307,84 | 338,63 |
| ПС | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Всего | **4204,928** | **0** | **4625,421** | **5087,964** | **5596,77** | **6156,46** | **6772,12** |
| 5 | Обустройство объекта размещения ТКО с. Мухоршибирь | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обустройство контейнерных площадок | Задача №2 , индикатор 5. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2420,00 | 2662,00 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего | **2000,0** | **0** | **2000,0** | **2000,0** | **2200,0** | **2420,00** | **2662,00** |
| 7 | Приобретение контейнеров под временное хранение ТКО | Задача № 2, индикатор 6. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 4495,8 | 0 | 4945,00 | 4945,00 | 5439,92 | 5983,92 | 6582,32 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **4495,8** | **0** | **4945,00** | **4945,00** | **5439,92** | **5983,92** | **6582,32** |
| 8 | Полигон ТКО в  с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| РБ | 2343,0 | 0 | 2577,30 | 2835,03 | 3118,00 | 3430,00 | 3773,00 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **2343,0** | **0** | **2577,30** | **2835,03** | **3118,00** | **3430,00** | **3773,00** |
| 9 | Мусоросортировочный комплекс в  с. Мухоршибирь Мухоршибирского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Задача №1 , индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 200866,72 | 200866,72 | 200866,72 | 200866,72 | 200866,72 |
| МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **0** | **0** | **200866,72** | **200866,72** | **200866,72** | **200866,72** | **200866,72** |
| 10 | Ремонт гидротехнических сооружений (составление смет,  Обследование ГТС, декларирование) | Задача №2,  Индикатор5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2025 | 2030 | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| РБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| МБ | 10323,4 | 0 | 10323,4 | 10323,4 | 10323,40 | 10323,40 | 10323,4 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего | **10323,4** | **0** | **10323,4** | **10323,4** | **10323,40** | **10323,40** | **10323,4** |
| 11 | Информирование населения экологической направленности | Задача №1, индикатор №3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 200,0 | 0 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего | **200,0** | 0 | **220,00** | **220,0** | **220,0** | **220,00** | **220,00** |
| 12 | Озеленение Мухоршибирского района |  | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 20245 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 500,0 | 0 | 550,00 | 605,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего | **500,0** | 0 | **550,00** | **605,00** | **665,00** | **665,00** | **665,00** |
| 13 | Разработка ПСД по ликвидации накопленного вреда окружающей среде ( разлив нефтепродуктов(битума), расположенной в РБ, р-н Мухоршибирский, с . Мухоршибирь, местность Подсобка |  | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов накопленного вреда окружающей среде в с. Мухоршибирь |  | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025 | 2025 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 12446,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **12446,0** | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Оснащение лесохозяйственных учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению на территории Мухоршибирского района(приобретение бульдозера) |  | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 52000,0 | 0 | 52000,0 | 52000,00 | 55000,00 | 60500,00 | 66550,00 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **52000,0** | **0** | **52000,0** | **52000,00** | **55000,00** | **60500,00** | **66550,00** |
| 17 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025 | 2030 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 83318,40 | 0 | 91696,00 | 72566,00 | 55000,00 | 60500,00 | 66500,00 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего | **83318,40** | **0** | **91696,00** | **72566,0**  **0** | **55000,0** | **60500,00** | **66500,00** |
| **Всего:** | | | | | |  | **214174,828** | 0 | **415070,141** | **401191,114** | **393147,04** | **411254,46** | **431121,92** |
| Федеральный бюджет: | | | | | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Республиканский бюджет: | | | | | |  | **6337,678** | **0** | **207838,166** | **208535,311** | **209301,64** | **210145,34** | **211073,21** |
| Местный бюджет: | | | | | |  | **207837,15** | **0** | **207231,975** | **192655,803** | **183845,40** | **201109,12** | **220048,71** |
| Привлеченные средства: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается положением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной  классификации** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | |
| **2025 год** | | **2026г**  **план** | **2027г**  **план** | **2028г**  **План** | **2029г**  **План** | **2030 г.**  **план** |
| **ЦСР** | **РзПр** | **ГРБС** | **ВР** | **план** | **утверждено** |
| **Муниципальная программа** | **Охрана окружающей среды и природных ресурсов в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2025-2027 годы и на период до 2030 года»** | **МУ «Комитет по УИ и МХ»** |  |  |  |  | **207837,15** | **0** | **207231,975** | **192655,803** | **183845,40** | **201109,12** | **220048,71** |
| Мероприятие | 1. Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Мухоршибирь Мухоршибирского района | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 2.Ежегодное проведение акций по экологической безопасности (уборка территорий от мусора) | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |  |  |  |  | 500,00 | 0 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 665,00 |
| Мероприятие | 3. Ликвидация несанкционированных свалок в селах поселений района | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 41843,30 | 0 | 44766,30 | 49242,00 | 54167,23 | 59583,96 | 65542,36 |
| Мероприятие | 4.Содержание объекта размещения ТКО с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 210,25 | 0 | 231,275 | 254,403 | 279,85 | 307,84 | 338,63 |
| Мероприятие | 5.Обустройство объекта размещения ТКО с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 6.Обустройство контейнерных площадок | МУ «Комитет по УИ и МХ», |  |  |  |  | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2420,0 | 2662,0 |
| Мероприятие | 7.Приобретение контейнеров под временное хранение ТКО | МУ «Комитет по УИ и МХ», |  |  |  |  | 4495,8 | 0 | 4945,00 | 4945,00 | 5439,92 | 5983,92 | 6582,32 |
| Мероприятие | 8.Полигон ТКО в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) | Министерство природных ресурсов РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 9.Мусоросортировочный комплекс в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Министерство природных ресурсов РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 10.Ремонт гидротехнических сооружений (составление смет, обследование ГТС, декларирование) | МУ «Комитет по УИ и МХ», |  |  |  |  | 10323,4 | 0 | 10323,4 | 10323,4 | 10323,4 | 10323,4 | 10323,4 |
| Мероприятие | 11..Информирование населения экологической направленности | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 200,0 | 0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Мероприятие | 12.Озеленение Мухоршибирского района | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 550,0 | 605,0 | 665,0 | 665,0 | 665,0 |
| Мероприятие | 13.Разработка ПСД по ликвидации накопленного вреда окружающей среде ( разлив нефтепродуктов(битума), расположенной в РБ, р-н Мухоршибирский, с . Мухоршибирь, местность Подсобка | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 14.Проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов накопленного вреда окружающей среде в с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 12446,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 15.Оснащение лесохозяйственных учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению на территории Мухоршибирского района(приобретение бульдозера) | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 16.Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 52000,0 | 0 | 52000,0 | 52000,0 | 55000,0 | 60500,0 | 66550,0 |
| Мероприятие | 17.Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 83318,40 | 0 | 91696,00 | 72566,00 | 55000,00 | 60500,00 | 66500,00 |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы | Источник  финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.),годы | | | | | | |
| 2025 г. | | 2026г. план | 2027г. план | 2028г  план | 2029 г.  План | 2030 г.  План |
| План | Утверждено в бюджете |
| **Муниципальная программа** | **Охрана окружающей среды и природных ресурсов** | **Всего** | **214174,828** | **0** | **415070,141** | **401191,114** | **393147,04** | **411254,46** | **431121,92** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | 6337,678 | 0 | 207838,166 | 208535,311 | 209301,64 | 210145,34 | 211073,21 |
| Местный бюджет | 207837,15 | 0 | 207231,975 | 192655,803 | 183845,40 | 201109,12 | 220048,71 |
| Привлеченные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**РАЗДЕЛ 8. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основным инструментом правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является разработка нормативно-правовых актов.

Законодательно обеспечены ключевые вопросы охраны окружающей среды ([Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F6C01454F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 25.11.2005 N 1348-III), обращения отходов производства и потребления ([Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F1CF1058F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 09.03.2010 N 1254-IV), охраны атмосферного воздуха ([Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F3FDCE1358F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 05.05.2011 N 1993-IV), охраны зеленых насаждений в населенных пунктах ([Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F3F3C51F59F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 05.05.2011 N 1997-IV), административной ответственности в соответствующей сфере ([Закон](consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D008839E18A38746D6105F2F0CF1758F9C4843F9AC4B3L8Z7D) Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV). Однако, одним из непременных условий успешной реализации Программы является совершенствование правового регулирования данной сферы, в том числе и на местном уровне.

В рамках разработки мер правового регулирования на основе изучения правоприменительной практики проводится анализ реализации политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются ежегодные предложения по совершенствованию законодательства в установленной сфере деятельности.

Основным риском при реализации Муниципальной программы является: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы. В частности, финансовый риск порождает:

- финансовые потери от неэффективного природопользования;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, который в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы, срывам выполнения мероприятий и не достижению целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов, повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией программы;

- ежегодная корректировка мероприятий программы.

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации МО  Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы | Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год | МУ «Комитет по УИ и МХ» | Ежегодно до 30 декабря |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты муниципального образования в сфере охраны окружающей среды | Приведение нормативно-правовых актов муниципального образования в соответствие с действующим законодательством | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2025-2030 гг. |