# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» декабря 2025 г.

с. Мухоршибирь                               № 781

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030 года».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»  М.В. Богомазову.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»                                                          В.Н. Молчанов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

от «03» декабря № 781

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

НА 2026-2028  ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030 года» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - Комитет) |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Администрации МО СП «Мухоршибирское», МО СП «Саганнурское», МО СП «Никольское», МО СП «Новозаганское», МО СП «Хонхолойское», МО СП «Шаралдайское» (далее – СП) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи программы | Цель: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» Задачи: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Мухоршибирь, пос.Саган-Нур 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий с.Мухоршибирь, пос.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | На 2026-2028 годы и на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Годы |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2026 | (план по программе) | 68359,199 | 61059,937 | 121,962 | 7177,3 |  |
|  | 2027 <*> | (план по программе) | 4640,833 | 4543,473 | 92,719 | 4,641 |  |
|  | 2028 <*> | (план по программе) | 4640,833 | 4543,473 | 92,719 | 4,641 |  |
|  | 2029 <*> | (план по программе) | 4640,833 | 4543,473 | 92,719 | 4,641 |  |
|  | 2030 <*> | (план по программе) | 4640,833 | 4543,473 | 92,719 | 4,641 |  |
| # Ожидаемые результаты реализации программы | - Приведение в нормативное состояние дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур – 16 ед. - Благоустройство общественных территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай – 20 ед. |  |  |  |  |  |  |

<*> Подлежит корректировке с учетом соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального образования "Мухоршибирский район   " на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – муниципальный район).

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.п.).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай  являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых  и муниципальных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и муниципальных территориях;

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, лестничных сходов, расположенных на муниципальных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и муниципальных территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и муниципальных территорий.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые площадки.  На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форма (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в  ветхое состояние, проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

В связи с увеличением количества личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок, позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

Также установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий из цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Также на отдельных территориях выявлено неудовлетворительное состояние лестниц, лестничных сходов, пандусов (съездов). На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, обеспечит безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству территории общего пользования и пешеходных зон, село (поселок) получит возможность значительно улучшить экологическое состояние и свой внешний облик, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия.

Анализ текущего состояния показал, что проблемы комплексного благоустройства с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай  еще остаются острыми, одной из основных причин является низкий уровень культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к объектам и элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок. Поэтому одной из основных задач Программы является создание системы комплексного благоустройства территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай с участием заинтересованных лиц – жителей и организаций различных форм собственности.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального района.

Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур;

2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Программы: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий | Благоустройство дворовых территорий, - 16 ед. | 2026-2030 | Комитет, СП |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Отсутствие благоустройства на территории парков, скверов, набережных, улиц (центральных) | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 20 ед. | 2026-2030 | Комитет, СП |

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*> | Отчетный год | Текущий год | Плановые значения |  |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. |  | > | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |  |
| 1.1. | За счет субсидии на поддержку муниципальных программ Формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (нарастающим итогом) | Ед. |  | > | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
| 1.2. | За счет субсидии в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 14 дворовых территорий) (нарастающим итогом) | Ед. |  | > | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур, с.Новый Заган, с.Никольск, с.Хонхолой, с.Шаралдай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | Ед. |  | > | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 20 |  |
| 2.1. | За счет субсидии на поддержку муниципальных программ Формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (нарастающим итогом) | Ед. |  | > | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  |
| 2.2 | За счет субсидии в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды на территории МО СП «Мухоршибирское» - победителя VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации |  |  | > | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - |  |

Раздел 5. Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2026-2028 годы и на период до 2030 года

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2030 годах, приведены в приложении 1 к Программе.

Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет. Основными рисками при реализации Программы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования Программы, а также кризисные явления в муниципальном районе.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач Программы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование плана реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

## Приложение 2

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030года»

МИНИМАЛЬНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧНИ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Минимальный перечень работ |  |  |
| ### 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| ### 2. Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| Рисунок (не приводится) | Светильник уличный. Светильник консольный светодиодный ДКУ 80-40 |  |
| Рисунок (не приводится) | Уличный консольный светодиодный светильник. Светильник уличный светодиодный SSU-220/30, 30 Вт |  |
| Рисунок (не приводится) | Уличный консольный светодиодный светильник. Светильник уличный светодиодный "Модуль", консоль К-1 48 Вт (СС М1-К-Е-48-250.100.130-4-0-67) |  |
| Рисунок (не приводится) | Опора железобетонная одностоечная |  |
| ### 3. Установка скамеек |  |  |
| (раздел 3 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 13.07.2021 N 142) |  |  |
| Рисунок (не приводится) | Скамья со спинкой |  |
|  | Характеристики: | Длина скамейки - 2500 мм. Ширина - 600 мм. Высота - 900 мм |
| Рисунок (не приводится) | Скамья со спинкой |  |
|  | Характеристики: | Длина скамейки - 1500 мм. Ширина - 450 мм. Высота - 920 мм |
| ### 4. Установка урн |  |  |
| Рисунок (не приводится) | Урна металлическая "Деревянный декор" |  |
|  | Характеристики: | Высота - 600 мм. Ширина - 420 мм. Объем: 10 л |
| Рисунок (не приводится) | Урна для мусора |  |
|  | Характеристики: | Высота - 600 мм. Ширина - 400 мм. Объем: 20 л |
| Рисунок (не приводится) | Урна уличная |  |
|  | Характеристики: | Высота - 600 мм. Ширина - 400 мм. Объем: 25 л |
| Рисунок (не приводится) | Урна уличная |  |
|  | Характеристики: | Высота - 700. Длина - 500. Ширина - 500 |
| ## Дополнительный перечень работ |  |  |
| 1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |
| 2. Оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 3. Озеленение дворовой территории |  |  |
| 4. Иные виды работ, предусмотренные Правилами благоустройства территории городского округа "Город Улан-Удэ" |  |  |

## Приложение 3

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030года»

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| N п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Минимальный перечень |  |  |  |  |
| ### 1 | Ремонт дворовых проездов |  |  |  |
| 1.1 | Устройство бортового камня (дорожного) БР.300-30-18 | М | 1 | 1245 |
| 1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см, площадью до 5 м2 | Кв. м | 1 | 816 |
| 1.3 | Устройство основания из фракционированного щебня толщиной 15 см (марка 1200 по ГЭСН 27-04-005-01) | Кв. м | 1 | 269 |
| 1.4 | Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 5 см | Кв. м | 1 | 526,5 |
| 1.5 | Розлив битума на основание перед укладкой покрытия (по норме 50 кг на 100 м2) | Кг | 1 | 19 |
| 1.6 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см | Кв. м | 1 | 595 |
| ### 2 | Устройство тротуара |  |  |  |
| 2.1 | Устройство бортового камня (тротуарного) БР.100-20-8 | М | 1 | 743 |
| 2.2 | Устройство основания из фракционированного щебня толщиной 10 см | Кв. м | 1 | 185 |
| 2.3 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см | Кв. м | 1 | 483 |
| ### 3 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| 3.1 | Светильник консольный светодиодный ДКУ 80-40 | Шт. | 1 | 14900 |
| 3.2 | Светильник уличный светодиодный SSU-220/30, 30 Вт | Шт. | 1 | 6310 |
| 3.3 | Светильник уличный светодиодный "Модуль", консоль К-1 48 Вт (СС М1-К-Е-48-250.100.130-4-0-67) | Шт. | 1 | 10700 |
| 3.4 | Опора железобетонная одностоечная | Шт. | 1 | 18072 |
| ### 4 | Установка скамеек |  |  |  |
| 4.1 | Скамья без спинки 250 x 40 x 50 см | Шт. | 1 | 7500 |
| 4.2 | Скамья без спинки 200 x 40 x 60 см | Шт. | 1 | 7000 |
| 4.3 | Скамья со спинкой 250 x 60 x 90 см | Шт. | 1 | 10000 |
| 4.4 | Скамья со спинкой 150 x 45 x 92 | Шт. | 1 | 13907 |
| ### 5 | Установка урн |  | 1 |  |
| 5.1 | Урна металлическая "Деревянный декор" 600 x 420 мм, объемом 10 л | Шт. | 1 | 3000 |
| 5.2 | Урна для мусора 600 x 400 мм, объемом 20 л | Шт. | 1 | 3500 |
| 5.3 | Урна уличная 600 x 400 мм, объемом 25 л | Шт. | 1 | 4500 |
| 5.4 | Урна уличная 700 x 500 x 500 мм | Шт. | 1 | 6515 |
| ## Дополнительный перечень |  |  |  |  |
| ### 1 | Оборудование автомобильных парковок |  |  |  |
| 1.1 | Устройство бортового камня (дорожного) БР.300-30-18 | М | 1 | 1245 |
| 1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см, площадью до 5 м2 | Кв. м | 1 | 816 |
| 1.3 | Устройство основания из фракционированного щебня толщиной 15 см (марка 1200 по ГЭСН 27-04-005-01) | Кв. м | 1 | 269 |
| 1.4 | Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 5 см | Кв. м | 1 | 526,5 |
| 1.5 | Розлив битума на основание перед укладкой покрытия (по норме 50 кг на 100 м2) | Кг | 1 | 19 |
| 1.6 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см | Кв. м | 1 | 595 |
| ### 2 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование детской площадки |  |  |  |
| 2.1.1 | Игровой комплекс, качели с подвесом, качели балансирующие, качалка на пружине, песочница | Шт. | 1 | 300000 |
| 2.1.2 | Большой игровой комплекс, скалолазка, качалка на пружине, песочница, карусель | Шт. | 1 | 515000 |
| 2.1.3 | Большой игровой комплекс, скалолазка, качалка на пружине, песочница, карусель, качели балансирующие, баскетбольная стойка | Шт. | 1 | 1400000 |
| 2.2 | Оборудование спортивной площадки |  |  |  |
| 2.2.1 | Спортивные тренажеры: диск + степ, лыжи, маятник, жим, орбита, скороход | Шт. | 1 | 300000 |
| 2.2.2 | Футбольная площадка | Шт. | 1 | 3800000 |
| ### 3 | Озеленение дворовой территории <*> (стоимость посадочного материала) |  |  |  |
| 3.1 | Ель | Шт. | 1 | 535,50 |
| 3.2 | Яблоня | Шт. | 1 | 326,67 |
| 3.3 | Клен | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.4 | Морошка | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.5 | Акация | Шт. | 1 | 326,67 |
| 3.6 | Шиповник | Шт. | 1 | 272,63 |
| 3.7 | Черемуха | Шт. | 1 | 326,67 |
| 3.8 | Ильм | Шт. | 1 | 326,67 |
| 3.9 | Сирень | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.10 | Боярышник | Шт. | 1 | 326,67 |
| 3.11 | Рябина | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.12 | Белый лох | Шт. | 1 | 326,67 |
| 3.13 | Дикая слива | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.14 | Береза | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.15 | Смородина | Шт. | 1 | 410,80 |
| 3.16 | Ива | Шт. | 1 | 326,67 |

<*> Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустов предполагается за счет трудового участия заинтересованных лиц.