АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» марта 2026 года

с. Мухоршибирь                                 № 140

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы

и на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации  муниципального образования  «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 года № 269 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

- Внести  в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2026-2028 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации  муниципального образования  «Мухоршибирский район»  от 03 декабря 2025 года  № 781, следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы |  |  | Всего |  | ФБ |  | РБ | МБ | ВИ |
|  | 2026 | (план по программе) |  | 68919,1 |  | 62317,1 |  | 624,5 | 7,178 |  |
|  |  | (утверждено в бюджете МО) |  | 63747,078 |  | 61138,918 |  | 602,418 | 2,005742 |  |
|  | 2027 <*> | (план по программе) | 4640,833 |  |  | 4543,473 | 92,719 |  | 4,641 |  |
|  | 2028 <*> | (план по программе) |  | 4640,833 | 4543,473 |  |  | 92,719 | 4,641 |  |
|  | 2029 <*> | (план по программе) |  | 4640,833 |  | 4543,473 |  | 92,719 | 4,641 |  |
|  | 2030 <*> | (план по программе) |  | 4640,833 |  | 4543,473 |  | 92,719 | 4,641 |  |

1.2. Приложение 1  «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2030 годах» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

Глава

муниципального образования

«Мухоршибирский район»                                                   В.Н. Молчанов

| Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Мухоршибирский район" от "18" марта 2026 г. № 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2030 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | наименование основного мероприятия | ответственный исполнитель (соисполнители) | код бюджетной классификации |  |  |  | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2026 <*> |  | 2027 <*> | 2028 <*> | 2029 <*> | 2030 <*> | Итого (гр.12+ гр.14+гр.15+ гр.16…) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования "Мухоршибирский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Мухоршибирь, п.Саган-Нур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 14 дворовых территорий) в рамках Реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Комитет по УИ и МХ, СП | 945 | 0503 | 18002L505P | 540 | Задача 1, Показатель 1 | 2026 | 2030 | всего | 8737,7 | 5565,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 5510 | 5509,94 |  |  |  |  | 5509,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 55,6 | 55,66 |  |  |  |  | 55,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3172,1 | 0,056 |  |  |  |  | 0,056 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды: | Комитет по УИ и МХ, СП | 945 | 0503 | 220И455550 | 540 | Задача 1, Показатель 1 | 2026 | 2030 | всего | 800,000 | 800,000 | 2 173,040 | 2 173,040 | 2 173,040 | 2 173,040 | 9 492,158 |
| 2.1 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, д.5 |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | Всего | 800,000 | 800,000 |  |  |  |  | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 791,209 | 791,209 |  |  |  |  | 791,209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 7,992 | 7,992 |  |  |  |  | 7,992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,799 | 0,799 |  |  |  |  | 0,799 |
| 2.2 | с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.30 |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | Всего |  |  | 661,892 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 648,005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  | 13,225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,662 |  |  |  |  |
| 2.3 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, д.8 |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | Всего |  |  | 1 511,148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 1 479,444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  | 30,193 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1,511 |  |  |  |  |
| 2.4 | с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.13 |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | Всего |  |  |  | 661,892 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 648,005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  | 13,225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 0,662 |  |  |  |
| 2.5 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, д.7 |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | Всего |  |  |  | 1 511,148 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 1 479,444 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  | 30,193 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 1,511 |  |  |  |
| 2.6 | с.Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.14 |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | Всего |  |  |  |  | 661,892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 648,005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 13,225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 0,662 |  |  |
| 2.8 | п.Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д.9 |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | Всего |  |  |  |  | 1 511,148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 1 479,444 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 30,193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 1,511 |  |  |
| 2.9 | с.Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2030 | Всего |  |  |  |  |  | 661,892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 648,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 13,225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,662 |  |
| 2.10 | п.Саган-Нур, ул. Ширяева, д.6 и д.7 |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2030 | Всего |  |  |  |  |  | 1 511,148 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 1 479,444 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 30,193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1,511 |  |
| 3 | Благоустройство общественных территорий за счет субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Комитет по УИ и МХ, СП | 945 | 0503 | 220И455550 | 540 | Задача 2, Показатель 2 | 2026 | 2030 | Всего | 4 891,522 | 4 891,522 | 2 467,794 | 2 467,793 | 2 467,794 | 2 467,794 | 14 762,697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 4 837,769 | 4 837,769 | 2 416,025 | 2 416,025 | 2 416,025 | 2 416,025 | 14 501,868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 48,866 | 48,866 | 49,301 | 49,301 | 49,301 | 49,301 | 246,071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4,887 | 4,887 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 14,758 |
| 3.1. | Благоустройство территории кладбища с.Мухоршибирь, ул.Трактовая (2 этап) |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | Всего | 2 450,000 | 2450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 2 423,077 | 2 423,077 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 24,475 | 24,475 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2,448 | 2,448 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Благоустройство территории кладбища п.Саган-Нур |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | Всего | 1 241,522 | 1241,52216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 1 227,879 | 1 227,879 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 12,403 | 12,403 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,240 | 1,240 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к ФАП, с.Новый Заган, ул.Новая |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | Всего | 1 200,000 | 1 200,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 1 186,813 | 1 186,813 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 11,988 | 11,988 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,199 | 1,199 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Общественная территория вблизи Саганнурской СОШ п.Саган-Нур |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | Всего |  |  | 557,210 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 545,522 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  | 11,130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,557 |  |  |  |  |
| 3.5. | Благоустройство территории кладбища с.Хонхолой |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | Всего |  |  | 1 200,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 1 174,824 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  | 23,976 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
| 3.7. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к ДК с.Мухоршибирь |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | Всего |  |  | 710,584 | 710,584 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 695,679 | 695,679 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  | 14,195 | 14,195 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,711 | 0,711 |  |  |  |
| 3.8. | Место отдыха "Лесная поляна" п.Саган-Нур |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2030 | Всего |  |  |  | 557,210 | 557,210 | 557,210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 545,522 | 545,522 | 545,522 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  | 11,130 | 11,130 | 11,130 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 0,557 | 0,557 | 0,557 |  |
| 3.9. | Территория памятника ветеранам ВОВ с.Никольск, ул.Ленина |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | Всего |  |  |  | 1 200,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  | 1 174,824 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  | 23,976 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 1,200 |  |  |  |
| 3.10. | Благоустройство территории кладбища с.Шаралдай |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | Всего |  |  |  |  | 1 200,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 1 174,824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 23,976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 1,200 |  |  |
| 3.11. | Благоустройство территории кладбища с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 710,584 | 710,584 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2030 | ФБ |  |  |  |  | 695,679 | 695,679 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 14,195 | 14,195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 0,711 | 0,711 |  |
| 3.12. | Благоустрорйство территории памятника В.И. Ленину с.Новый Заган, ул.Партизанская |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2030 | Всего |  |  |  |  |  | 1 200,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 1 174,824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 23,976 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий за счет субсидии для реализации проекта создания комфортной городской среды на территории МО СП «Мухоршибирское» - победителя VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации | Комитет по УИ и МХ, СП | 945 | 0503 | 220И455550 | 540 | Задача 2, Показатель 2 | 2026 | 2026 | Всего | 54489,961 | 52489,9 |  |  |  |  | 52489,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 50489,887 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 489,9 | 489,9 |  |  |  |  | 489,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4000,074 | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 919,183 | 63747,078 | 4 640,833 | 4 640,833 | 4 640,833 | 4 640,833 | 82 310,412 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 62 317,100 | 61 138,918 | 4 543,473 | 4 543,473 | 4 543,473 | 4 543,473 | 80 001,047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | 624,559 | 602,418 | 92,719 | 92,719 | 92,719 | 92,719 | 995,496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 7 178,572 | 2 005,742 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | 4,641 | 2 025,017 |